**DAILY N°2**

**Miércoles 12/10/2022**

**¿Qué se realizó desde la última reunión?**

* Realizamos el camino crítico
* Organizamos las habitaciones de la empresa
* Organizamos algunas computadoras en el plano de la empresa
* Creamos las habitaciones de la empresa en el modelo 3D
* Modificamos el tablero Kanban
* Agregamos nuestro progreso a la carpeta de campo

**¿Qué se va a realizar hoy?**

* Contactar al jefe de Funky S.A. para poder coordinar una reunión presencial
* Asistir a la reunión con el jefe de la empresa
* Comenzar a armar las computadoras para las distintas secciones de la empresa
* Comenzar a armar el presupuesto
* Añadir tendido de red al plano de la empresa
* Comenzar a elaborar el cálculo de cables de la empresa
* Seguir añadiendo el progreso a la carpeta de campo.

**¿Qué nos puede obstaculizar el trabajo?**

* Tardar en realizar los trabajos pendientes, ya que tendríamos que volver a modificar el diagrama de Gantt y el camino crítico.
* A la hora de armar las computadoras, superar el presupuesto asignado podría causarnos problemas