**DAILY N°3**

**19/10/2022**

**¿Qué se realizó desde la última reunión?**

* Contactamos al jefe de Funky S.A. para poder coordinar una reunión.
* Tuvimos dos reuniones con el jefe de la empresa: la primera fue el 12/10/2022 y la segunda el 17/10/2022
* Comenzamos a armar las computadoras para las distintas secciones de la empresa
* Añadimos el tendido de red al plano de la empresa
* Comenzamos a elaborar el cálculo de cables de la empresa
* Añadimos nuestro progreso a la carpeta de campo.

**¿Qué se va a realizar hoy?**

* Continuar con el cálculo de cables
* Modificar detalles en el plano 3D de la empresa.
* Continuar con la virtualización de los servidores.
* Seguir añadiendo el progreso a la carpeta de campo.

**¿Qué nos puede obstaculizar el trabajo?**

* Tardar en realizar los trabajos pendientes, ya que tendríamos que volver a modificar el diagrama de Gantt y el camino crítico.
* Demorarnos al realizar el cálculo de cables, ya que esto atrasaria el presupuesto final
* No tener demasiada experiencia a la hora de simular las redes de la empresa en Packet Tracer.
* Atrasarnos en el apartado de la virtualización de los servidores, ya que el establecimiento es el unico lugar donde podemos realizar dicha tarea